

总的需求模块见上图。

* 由于需要展示的图表类型非常多，所以我初步决定分批进行，先做几个图表，剩下的到项目初步完成再进行加入。

第一批：大小走势图表、奇偶走势图表、质合走势图表、012路走势图表、和值走势图表、和尾012路走势图表

项目时间表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 周次 | 时间 | 内容 | 完成情况 | 完成度 |
| 1 | 3.24--3.30 | 1、表结构设计  2、项目框架设计  3、项目实施构思 | 1、表结构设计完成（客户表内容还需要商量）  2、项目已经在开发工具上搭建并配置成功  3、图表数据结构已经想好，传送request  4、查询统计实现方式已经想好、过滤系统类似（容错尚不知道如何实现）  5、智能分析系统暂时没想过 | 70% |
| 2 | 3.31--4.07 | 图表功能实现（第一批）：  转换各个指标的号码，在页面上能显示号码值 |  |  |
| 3 | 4.08--4.14 | 查询统计实现：  不同查询方式的实现 |  |  |
| 4 | 4.15--4.21 | 过滤系统 |  |  |
| 5 | 4.22—4.28 | 智能分析系统 |  |  |
| 6 | 4.29-5.06 | 第二批图表添加 |  |  |
| 7 | 5.07-5.13 |  |  |  |

注：页面整合根据两人进度可同时进行。